Приложение к решению Думы

Тобольского муниципального

района от 26 марта 2021 № 314

**ИНФОРМАЦИЯ**

**отдела ЖКХ и строительства Администрации**

**Тобольского муниципального района**

**о реализации муниципальной программы**

**«Основные направления развития**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Тобольского муниципального района» в 2020 году**

Распоряжением Администрации Тобольского муниципального района утверждена муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тобольского муниципального района» на 2020 и плановые 2021-2022 годы».

В 2020году согласно плану мероприятий по реализации муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тобольского муниципального района» было запланировано мероприятий на общую сумму 300 423,00 тыс. руб.

Исполнено бюджетных обязательств на сумму 226 589,89 тыс. руб.

(62%)

Из них проведены следующие мероприятия по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и приведению в технически исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ на общую сумму 14293.01 тыс. руб. (70%) в том числе:

- Замена котла в котельной - 250,00 тыс. руб.

- Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 2000 тыс. руб.

- Капитальный ремонт водопровода в с. Ермакова 499,99 тыс. руб.

- Ремонт линейной части водопроводов в д. Загваздина, д. Епанчина, д. Медведчикова, д. Подрезова(ЛПДС Сетово), д. Македонова 2974,60 тыс. руб.

-Техническое обслуживание павильонов подготовки питьевой воды в Тобольском муниципальном районе 823,50 тыс. руб.

- Ремонт линейной части водопроводов в с. Карачино, с. Преображенка 2470 тыс. руб.

- Ремонт аварийных участков водопроводов 398,23 тыс. руб.

Приобретение насосов ЭЦВ 294,62 тыс. руб.

Мероприятие «Установка павильонов подготовки питьевой воды» на сумму 86 161 тыс. руб.

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на сумму 278.5 тыс. руб. тыс. руб. (65%).

Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного Фонда» 1 935. 80тыс. руб. (97 %)

Мероприятие «Производство электроэнергии дизельными электростанциями на территории «Заболотья» Тобольского района - субсидия на производство электроэнергии дизельными электростанциями на территории «Заболотья» на сумму 65822,65 тыс. руб.(88%).

Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области» на сумму 1 594. 38 тыс. руб. (41%).

Мероприятие, направленное на проведение рекультивацию иликвидацию свалок отходов на сумму 17484.75 тыс. руб. (100%):

Мероприятие «Строительство водопровода от водозабора«Соколовский» до д. Соколовка» на сумму 11 033. 78 тыс. руб. (100%)

Мероприятие, направленное на создание 53 контейнерныхплощадок в Тобольском муниципальном районе на сумму 3 377. 73 тыс. руб.(100%).

Мероприятие, направленное на создание контейнерных площадок в Тобольском муниципальном районе на сумму 8 219 тыс. руб. не исполнено в связи принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.